# 上海市大学生创新创业训练计划

# 立项申请书

| 项 目 名 称 ： 书途智引-基于大模型的智慧图书馆AI馆员服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 类 别 ： 创新训练项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 ：冯承坤、吕冠辉、王艾昕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 在 院（部） ：人工智能学部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 电 话 ： 15293069269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 日 期 ： 2026年4月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 2026年4月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 书途智引-基于大模型的智慧图书馆AI馆员服务系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起止年月 | 2026年4月 至 2027年4月 |  |  |  |  |  |
| 申请金额 | 5000元 |  |  |  |  |  |
| 学科领域 | 工学 计算机类 数据科学与大数据技术专业 |  |  |  |  |  |
| 项目来源 | 自选课题 |  |  |  |  |  |
| 学生负责人 | 负责人姓名 |  | 冯承坤 |  | 学生负责人 | 20241820 |
|  | 院（部）名称 |  | 人工智能学部 |  | 年 级 | 2024级 |
|  | 专 业 |  | 数据科学与大数据技术 |  | 项目拟参加人数 | 3 |
|  | 手 机 |  | 15293069269 |  | 电子邮箱 | 1632626160@qq.com |
| 指导教师 | 指导教师姓名 |  | 张维 |  | 指导教师 | 人工智能学部 |
|  | 手 机 |  | 13371896860 |  | 电子邮箱 | zhangweismile@163.com |
| 经费预算 |  |  |  |  |  |  |
| 申请资助总金额（元） |  |  |  | 5000元 |  |  |
| 预算科目 |  | 金额（元） |  | 计算根据及理由 |  |  |
| 办公用品费 |  | 300 |  | 用于项目研发过程中所需的打印纸、文具等办公耗材采购 |  |  |
| 交通、差旅住宿费 |  | 500 |  | 用于前往上海市内其他高校图书馆开展实地调研，学习智慧图书馆 AI 服务建设经验 |  |  |
| 出版/文献/印刷费 |  | 300 |  | 用于项目研究报告、测试分析报告打印，成果海报、答辩 PPT 制作，论文版面费等 |  |  |
| 会议培训费 |  | 200 |  | 用于参加大模型垂直场景应用、智慧图书馆建设、创新创业相关的线上培训课程与学术会议 |  |  |
| 设备维修、租赁费 |  | 1800 |  | 用于项目模型微调、RAG 检索测试所需的云服务器 / GPU 算力短期租赁费用，保障系统开发与调试 |  |  |
| 实验材料费 |  | 400 |  | 用于数据清洗工具、大模型 API 接口调用额度、数据标注工具等实验相关服务费用，支撑知识库构建与模型测试 |  |  |
| 图书资料费 |  | 500 |  | 用于购买大模型、推荐系统、智慧图书馆建设相关专业书籍，支撑项目技术研究与方案设计 |  |  |
| 邮电通信费 |  | 0 |  | 无 |  |  |
| 专用设备费 |  | 600 |  | 用于项目开发所需的移动存储设备、小型配件等采购，辅助系统测试、数据备份与成果存储 |  |  |
| 宣传/咨询/服务费 |  | 400 |  | 用于小范围用户测试的问卷打印、调研礼品、项目成果宣传物料制作 |  |  |

# 一、项目申请理由

随着人工智能技术在教育领域的深度应用，智慧图书馆已成为高校数字化建设的重要组成部分。当前高校图书推荐服务多以借阅热度、关键词检索为主，存在明显痛点，具体如下： 1．个性化适配不足：传统推荐方式缺乏针对性，无法结合学生学业基础（如python语言编程、数据结构掌握程度，是否学过人工智能相关知识等）进行难度匹配，难以满足不同层次学生的阅读需求； 2．交互体验欠佳：通用 AI 问答系统缺乏上下文记忆功能，交互过程碎片化，无法支撑连续咨询，难以满足学生连贯咨询、学习指导的需求； 3．内容准确性不足：通用大模型对专业类图书的专业度理解有限，易出现推荐不合理、内容偏差等问题，无法精准匹配计算机专业学生的学习需求； 4．学习路径缺失：学生在课程学习、考研备考、竞赛准备过程中，缺乏科学连贯的学习路径指导，难以通过图书阅读实现系统性提升。 同时，上海市正大力推进教育数字化转型与智慧校园建设，明确鼓励高校基于国产 AI 技术，开发轻量化、可落地的校园创新应用，为本项目的开展提供了良好的政策支持与实践环境。 基于此，我们拟开展本 AI 智能图书推荐项目，以计算机专业类图书借阅为先行试点，依托 AI 技术、Web 开发等手段，打造精准推荐、多轮对话咨询的智能服务系统；项目搭建的通用适配框架可快速推广至全校各专业，全面解决高校图书服务痛点，助力智慧校园建设。

# 二、立论依据（项目的研究意义、国内外研究现状分析，附主要的参考文献）

（一）项目研究意义 - 实践意义：为计算机专业学生提供精准、可解释的图书推荐与学习路径规划，解决传统图书检索效率低、适配性差的问题，有效提升学习效率，助力专业知识巩固与能力提升。 - 应用意义：丰富高校图书馆智能服务形态，优化师生使用体验，同时推动图书馆服务向智能化、个性化升级，贴合校园服务场景需求。 - 技术意义：探索国产大模型在图书服务场景的垂直应用，形成轻量化、可落地的 AI 应用方案，为同类校园智能服务项目提供可借鉴的技术路径，同时探索国产大模型在垂直教育场景的应用边界。 - 政策意义：贴合上海教育数字化转型要求，采用国产大模型QWen，符合校园场景的安全可控需求，响应教育数字化发展政策，具备明确的应用价值。 （二）国内外研究现状 - 国内研究现状—国内相关理论研究丰富，但多数仍停留在检索优化、通用问答等基础层面；已落地 AI 馆员多由通用智能客服改造而来，针对性弱、场景覆盖浅、功能不完善，对新生适应、期末备考、考研升学、毕业论文等全周期学习场景支持不足，个性化推荐、多轮对话、业务闭环能力较弱，普遍存在重理论、轻落地，重概念、轻实用的问题。

2.国外研究现状—欧美高校智慧图书馆建设起步较早，哈佛大学、剑桥大学等已将大模型应用于智能咨询、学术资源推荐等场景，实现与馆藏资源、学术数据库的深度融合。但其系统本土化适配不足、部署成本高、不符合国内高校教学科研流程，难以直接迁移使用。 本项目立足国内高校真实服务需求，聚焦现有产品适配浅、落地难、体验弱的核心短板，研发轻量化、高适配、可实际投入使用的 AI 馆员服务系统，填补理论研究与实际应用之间的缺口，具有较强创新性与现实必要性。 主要参考文献 [1] 袁乐，刘绍华，王禹 等。大语言模型检索增强生成优化技术研究综述 [J]. 计算机学报, 2026, 49 (5): 1-30. [2]李涛，张敏，刘越. 面向智慧图书馆的大模型检索增强问答系统研究[J]. 计算机应用, 2025, 45(8): 1-9. [3]黄晓磊，陈俊宇，陈亮. 面向智慧图书馆的大模型 RAG 智能问答系统研究[J]. 计算机应用, 2025, 45(10): 3105-3113. [4]张毅.高校图书馆 AI 虚拟馆员服务框架与实施路径研究 [J]. 图书馆杂志，2026, 45 (1): 49-60. [5] 卢燕群。人工智能赋能图书馆智慧服务 —— 基于多源融合数据的智能问答实践 [J]. 图书馆论坛，2025 (12): 130-139. [6] 袁虎声，唐嘉乐，赵洗尘. ChatLib：基于大语言模型重构智慧图书馆知识服务平台 [J]. 大学图书馆学报，2024 (2): 102-110. [7] Adetayo A J. Artificial intelligence chatbots in academic libraries: the rise of ChatGPT[J]. Library Hi Tech News, 2023, 40(3): 18-21. [8] Lund B D, Wang T. Chatting about ChatGPT: how may AI and GPT impact academia and libraries?[J]. Library Hi Tech News, 2023, 40(3): 26-29.

# 三、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。（仅创新项目填写）

一、研究目标 本项目聚焦高校智慧图书馆AI馆员服务场景，打造专注计算机专业图书的智能AI馆员，为高校计算机学科读者提供“精准、高效、懂专业”的服务，推动智慧图书馆在专业领域的服务升级，具体研究目标如下： - 构建计算机专业个性化推荐模型，结合学生专业基础、学习能力与学习需求，实现图书推荐与用户能力的动态匹配，确保推荐准确率≥75%（以学生反馈及借阅转化率为验证标准）； - 研发支持≥5 轮上下文记忆的多轮对话系统，适配图书检索、借阅咨询场景，实现对话意图理解准确率≥80%，保障跨轮语义连贯； - 构建计算机专业图书知识库，完成至少1000本核心馆藏的整理与标注，搭建专业书籍难度体系，覆盖不同学习阶段师生需求； - 开发 Web 端 AI 馆员原型系统，实现与图书馆馆藏数据库顺畅对接，系统响应时间≤2 秒，完成专业师生试点应用，确保功能可演示、可落地。 二、研究内容 围绕上述目标，具体研究内容如下： - 专业图书知识库构建：收集整理计算机专业核心馆藏图书信息，梳理图书基本信息、知识点关联，结合 Qwen 大模型完成难度半自动标注及人工校验，形成结构化数据集，为推荐功能提供基础； - 多轮对话与交互系统实现：基于 Qwen 大模型，结合 LangChain 框架开发上下文记忆模块，优化对话逻辑，支持多轮连续咨询，实现图书推荐、借阅咨询、学习路径咨询等场景的自然交互，解决传统咨询 “问一次、答一次” 的碎片化问题，提升用户交互体验，形成 “咨询 - 推荐 - 反馈” 的闭环。 - RAG 检索与推荐引擎开发：基于 LangChain 框架搭建 RAG 检索流程，选用 Chroma 向量数据库存储图书知识库向量数据，整合 Qwen 大模型能力，优化检索逻辑，避免大模型幻觉问题，提升推荐精准度，实现图书推荐与用户需求的精准匹配，； - 系统集成与落地适配：使用 Streamlit完成 Web 端交互界面开发、功能整合，开展小范围试点测试，收集用户反馈并优化，确保系统可演示、可落地。 三、拟解决的关键问题 1. 多轮对话意图继承问题：针对现有AI客服无法满足连续咨询的痛点，采用长短时记忆机制结合向量数据库，实现对话上下文高效召回，解决跨轮咨询语义断裂问题，保障多轮对话连贯，同时平衡系统响应速度与使用体验。 2. 大模型幻觉规避问题：针对大模型易生成虚假内容的痛点，通过RAG检索增强机制限定真实馆藏数据与业务规范，结合专属知识库验证，确保输出内容准确，提升系统可靠性，贴合本科生技术实现能力。 3.推荐难度适配问题：针对推荐跨度不合理、与学习阶段脱节的问题，依托计算机专业核心课程学习内容、学生学习能力与图书难度标注体系，结合 RAG 检索与 Chroma 向量数据库优化推荐逻辑，实现书籍难度与用户能力精准匹配，确保推荐内容贴合专业学习规律，提升推荐有效性。 4. 用户冷启动问题：针对新生无借阅历史数据的痛点，依托学生已修课程、学习能力等核心信息，快速构建初始用户画像，结合专业通用需求生成初始推荐，后续依托用户交互反馈持续优化推荐精度，解决冷启动难题。

# 四、本项目的特色与创新之处

本项目立足“务实可落地、服务校园”的核心定位，结合高校图书服务实际需求，特色与创新点如下： （一）项目特色： - 贴合区域政策与校园场景：响应上海教育数字化发展要求，依托国产化技术路线，贴合高校校园服务场景，兼具政策适配性与实践价值。 - 技术适配性强：采用轻量化开发模式，依托Qwen大模型、LangChain框架及Chroma向量数据库，可快速落地演示。 - 精准适配学习需求：以专业基础、学习能力为依据实现图书推荐适配，结合多轮对话交互，解决传统图书服务检索繁琐、适配性差的痛点。 - 轻量化易落地：采用低成本、易部署的开发模式，无需复杂设备，可快速完成演示与试点应用。 （二）创新之处： - 场景创新：聚焦计算机专业垂直领域，构建“专业基础—学习能力—图书难度”的精准匹配体系，解决通用荐书系统不贴合专业学习需求的痛点，让图书推荐更具针对性；同时搭建可复用适配框架，后续可快速推广至其他学科，扩大应用价值。 - 机制创新：融合多轮对话记忆功能与RAG检索增强技术，结合上下文记忆机制，解决传统交互碎片化的问题；同时通过大模型半自动标注+人工校验的方式提升图书整理与难度标注效率，实现“越聊越懂你”的动态推荐，优化用户咨询体验。 - 模式创新：打破传统“单次荐书”的局限，升级为“长周期陪伴式学习”服务，构建目标拆解、书单生成、进度跟进、动态调整的伴随式学习闭环，从单次荐书升级为全流程学习支持，形成完整的学习服务链路。

# 五、计划进度（按学期列出计划，注意项目完成的关键节点）

（一）、第一学期（第 1-4 个月）：基础准备阶段 - 完成项目前期调研，明确计算机专业师生需求及图书资源整理标准； - 确定轻量化开发方案，完成核心技术选型（Qwen 大模型、Chroma 向量数据库、LangChain 框架）； - 完成专业图书数据初步整理，搭建项目基础框架，完成需求分析与技术方案定稿； - 完成 Web 端初步开发，实现核心功能原型搭建，完成首轮测试准备。 （二）第二学期（第 5-8 个月）：核心开发阶段 - 完成专业图书数据标注与整理，优化多轮对话交互功能，解决碎片化咨询问题； - 完善系统核心功能开发，完成多轮对话、RAG 检索等核心模块调试； - 完成系统与学校图书馆馆藏数据库对接，优化推荐算法，确保精准适配； - 开展小范围内部测试，收集反馈并优化系统性能，确保符合大创实操要求。 （三）第三学期（第 9-12 个月）：落地与优化阶段 - 完成系统最终调试，优化交互体验与推荐精准度，开展小范围试点应用； - 完善系统部署，完成成果整理与展示，确保项目顺利验收； - 总结项目实施经验，形成项目总结报告，完成成果归档与推广。

# 六、 与本项目有关的研究工作积累和已具备的条件

结合项目研发实际，团队已具备开展本项目的充足基础，具体如下： 1.专业能力达标：团队系统掌握 AI 智能体开发相关知识，熟练运用 Java、Python 编程技术，熟悉 RAG 检索机制、longchain 框架、Qwen 大模型基础应用及向量数据库相关应用，掌握基础提示工程技巧，具备 Web 端开发、多轮对话系统搭建及功能调试能力，可顺利推进项目实施。 2.实践基础扎实：已明确学校图书馆核心馆藏计算机专业相关书籍的结构化整理思路，明确不同学习阶段对应的书籍难度标注，结合用户画像构建适配的推荐逻辑，同时完成大模型API调用、​向量数据库、知识图谱应用及提示工程等关键技术的初步验证，具备直接落地的条件。 3.团队与资源保障：团队分工明确，已建立成熟的协作机制，可高效推进项目实施；依托高校实验室资源，可满足Web端开发、多轮对话调试等全部需求，确保项目可演示、可落地。

# 七、尚缺少的条件和拟解决的途径

八、预期的项目成果、考核指标及提供成果的形式 （成果形式：论文、作品展示、研究或调研报告、商业计划书、销售业绩、用户报告等）

- 真实用户行为数据：用于训练和校准推荐模型，目前缺乏真实交互数据，难以精准优化模型。解决途径：前期采用公开数据集（如 Goodreads）和模拟数据开展开发，后期结合图书馆合作测试，收集小规模匿名化用户数据，用于模型校准。 - 稳定的线上部署环境：缺乏专用部署环境，无法满足开发、测试及演示需求。 解决途径：优先申请学校云服务器资源，若资源有限，选用低成本学生云套餐，保障部署与测试顺利推进。 - 大模型 API 调用经费：API 调用存在成本，需专项经费支撑。 解决途径：将项目经费重点用于 API 调用，通过优化提示词、引入缓存机制，控制调用成本，提升经费使用效率。 - 用户测试与反馈机制：缺乏完善的测试和反馈渠道，难以精准匹配用户需求。 解决途径：组织小范围用户测试（同学、志愿者），建立反馈台账，及时收集意见并优化功能。

- 可演示运行的 AI 智能荐书系统 1 套 考核指标：系统可正常演示，支持多轮对话（≥5 轮上下文记忆）、个性化推荐、馆藏检索等核心功能，响应时间≤2 秒，推荐准确率≥75%，对话意图理解准确率≥80%，可与图书馆馆藏数据库顺畅对接。 成果形式：Web 端原型系统（可本地演示）、系统操作手册。 - 计算机专业图书标注数据集 1 套 考核指标：数据集规模≥1000 条，涵盖计算机专业核心馆藏图书，标注内容包含图书基础信息、难度等级、核心知识点，标注准确率≥90%，可直接用于 RAG 检索与推荐模型训练。 成果形式：结构化数据集（Excel/CSV 格式）、数据标注规范文档。 - 项目研究报告、测试分析报告各 1 份 考核指标：研究报告完整梳理项目实施过程、技术路线、创新点；测试分析报告明确系统测试流程、测试结果、优化方向，数据真实可追溯，贴合大创项目总结要求。 成果形式：Word 版报告（不少于 2000 字）、测试数据记录表。 - 软件著作权申请准备材料 1 套 考核指标：材料齐全、规范，包含软件说明书、源代码、权属说明等，可直接提交软件著作权申请。 成果形式：软件著作权申请全套材料（电子版 + 纸质版）。 - 校园图书馆落地示范方案 1 份 考核指标：方案贴合高校图书馆实际场景，明确系统部署流程、试点应用方案、推广路径，可直接用于校园图书馆小范围落地试点。 成果形式：Word 版示范方案、PPT 演示版（用于汇报展示）。

# 九、项目完成后的经济、社会效益

- 经济效益 - 降低学生选书试错成本。 假设全校计算机专业学生约2000名学生，因现有检索方式缺乏个性化指导，平均每位学生每学期会遇到1次“借了发现太难/太简单/不是想要的”的情况。2000人 × 2学期（1年） × 1次/人 = 4000次无效借阅/年。结合单次借阅的图书资源错配成本（约20元）、师生往返与筛选的时间损耗（约10元）以及逾期违约风险（约5元），单次无效借阅的综合试错成本约为35元。年无效借阅次数（4,000次） × 单次试错成本（35元） = 140,000元，本项目AI馆员通过“学业能力-图书难度双向匹配”，可帮助学生一次性借到适配读物，每年可节约成本约14万元。如果系统推广到全校各专业，按1万名学生计算，可节约达70万元。 - 盘活闲置馆藏资源 目前图书馆网页检索存在“搜不准、找不到”的痛点，导致大量优质专业书籍无人问津。本项目的AI馆员上线后，将通过自然语言交互和个性化推荐，为图书馆带来额外的活跃流量。按计算机专业学生约2000名学生计算，平均每位学生每学期借到了一本合适的书籍，2000人 × 2学期 × 1次/人 = 4000次有效借阅，每本图书按50元计算， （4,000次） × 每本图书价格（50元） = 200,000元，这意味着原本可能长期积压在库、面临纸张老化折旧的书籍得到了流通。这不仅延长了图书的生命周期，更直接相当于避免了约20万元的隐性资源浪费。如果系统推广到全校各专业，按1万名学生计算，每年可避免约100万元的资源浪费。 - 提升网页搜索效率： 现有网页搜索需学生输入关键词，网页返回了若干本图书，学生平均需花费15分钟筛选。通过本系统AI馆员的准确推荐，比如直接返回3本适配图书，将搜索时间缩短至3分钟以内。按计算机专业学生约2000名计算，日均50次搜索、每次节省12分钟计算，每年为学生节约约（50次/天）×（12分钟） ×（365天）=约3600小时时间，间接提升学习效率。如果系统推广到全校各专业，按1万名学生计算，可节省达18000小时。 - 社会效益 - 真正实现因材施教，让图书馆成为“第二课堂”： 项目组在前期与20余名同学进行了深度访谈，普遍反映在借阅专业书籍时面临‘选书难’的困扰，面对网页搜索显示的一长串书单，借回来的书要么太浅要么太深要么不是自己想要的。本项目的“能力-难度双向匹配”，让每个学生都能读到“跳一跳够得着”的书——基础薄弱者从入门书籍开始，能力强者直推进阶书。用LangChain+RAG架构整合课程大纲与馆藏数据，确保推荐严格依据真实教学资源，让图书馆从“藏书楼”变成真正的“第二课堂”。 - 打造有记忆、有温度的AI学习伙伴，传递人文关怀： 不同于冷冰冰的检索框，AI馆员能通过LangChain的Memory组件记住学生上次问过什么、读过哪本书、哪里没听懂。比如Java编程有关的书籍，当学生说“再推荐几本简单点的，它能自动关联“比《Java核心技术》更基础的《Head First Java》，像“私人导师”一样陪伴学习。 - 用轻社交激发校园阅读文化，提升入馆活力： 系统内置“匿名群体智慧”功能（参考“微信读书”的“好友在读”），显示“和你同专业的同学也读过《***》”，并提供一键分享书单。这种轻社交机制利用了“从众阅读”的心理效应——参考同类校园阅读平台（如“小打卡”“豆瓣读书小组”）的实践经验，此类功能通常能有效带动入馆人次和阅读参与度的适度增长。更重要的是，它能将“个人选书”变成“群体共鸣”：当学生看到同专业同学在读《AI智能体开发》，会更愿意尝试；一键分享书单则能连接兴趣相投的人，让图书馆从“藏书的地方”变成“校园阅读的社交中心”。

| 项目学生信息（含立项负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 冯承坤 | 学 号 | 20241820 |
| 院（部）名称 | 人工智能学部 | 年 级 | 2024级 |
| 联系电话 | 15293069269 | 电子邮箱 | 1632626160@qq.com |
| 项 目分工 | 项目总负责人，负责进度与质量总把控、项目答辩，统筹项目全生命周期管理 |  |  |
| 个人研究兴趣、特长 | 本人对项目管理与数据分析方向具有较强兴趣，擅长统筹规划与团队协作，关注如何通过科学管理保障项目高效推进。在学习过程中，掌握了基础的数据处理方法与常见算法思路，能够使用 Python 进行数据分析与建模。在本项目中，主要负责项目整体进度把控、里程碑管理与答辩汇报，同时参与用户画像构建、书籍难度评估及推荐算法优化相关工作，致力于通过数据驱动提升系统效果，并在项目全流程管理与成果展示方面进一步提升综合能力。 学生（签名）： |  |  |

- 为高校图书馆数字化转型提供“开源+国产化”样板： 目前国内大多数高校图书馆AI仍停留在关键词问答。本项目基于国产Qwen大模型（通义千问）和LangChain框架，通过RAG架构实现高精准推荐，成本测算：按完成一套可上线运行的最小可用系统的首年投入，主要包括：云服务器/存储/域名与安全加固、以及部署调试与RAG知识库建设的人工折算成本。按当前主流云厂商学生/教育优惠与开源免费组件测算，单校复制成本可控制在 0.8万～1.2万元/年以内；若仅做本地测试与小规模试点，成本可进一步下降至数千元级别。真正降低AI落地门槛。同时，本项目为国产化AI技术在校园场景的落地提供示范，保障校园数据安全合规，响应“教育数字化”与“核心技术自主可控”的国家号召。

| 学生姓名 | 吕冠辉 | 学 号 | 20241821 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 院（部）名称 | 人工智能学部 | 年 级 | 2024级 |  |
| 联系电话 | 13122938257 | 电子邮箱 | 13122938257@163.com |  |
| 项 目分工 | 算法工程师 + 技术负责人，负责项目核心算法研发、技术架构设计、效果验证 |  |  |  |
| 个人研究兴趣、特长 | 本人对人工智能算法研发与系统架构设计具有浓厚兴趣，尤其专注于大模型应用、RAG 检索增强生成与推荐系统优化。在学习过程中具备扎实的编程基础，能够熟练使用 Python 进行数据处理、模型调用与算法实现。在本项目中，主要承担核心算法研发、技术方案设计与模型效果验证工作，聚焦大模型 API 集成、能力 - 难度匹配算法实现与系统性能调优，希望通过工程实践提升算法落地能力，将理论模型转化为稳定可用的智能服务。 学生（签名）： |  |  |  |
| 学生姓名 | 王艾昕 | 学 号 | 20241812 |  |
| 院（部）名称 | 人工智能学部 | 年 级 | 2024级 |  |
| 联系电话 | 18217754547 | 电子邮箱 | 2530006468@qq.com |  |
| 项 目分工 | 数据工程师 + 前端开发 + 运维测试负责人， 负责用户交互界面开发、联调测试与部署运维 |  |  |  |
| 个人研究兴趣、特长 | 本人对前端交互设计、数据处理与系统工程化落地具有浓厚兴趣，注重用户体验与系统实用性，擅长需求梳理、界面设计与功能联调。在学习与实践中具备良好的工程实现能力，能够完成数据采集、标准化处理与界面开发工作。在本项目中，主要负责图书数据采集与标注、向量知识库构建、交互界面开发，同时承担系统集成测试、部署运维与功能联调工作，致力于打造流畅易用的用户界面，保障系统稳定运行，提升整体产品体验。 学生（签名）： |  |  |  |
| 指导教师意见 (对立题、经费预算、项目可行性等签署具体意见) |  |  |  |
| 本项目选题贴合教育数字化与智慧校园建设趋势，针对高校学生图书选择与学习规划痛点展开研究，具有明确的应用价值。项目采用国产化大模型与 RAG 检索技术，技术路线合理、创新性较强，工作量饱满，方案可落地、可演示。研究内容符合大学生创新训练计划要求，同意申报。 签名 2026年4月 |  |  |  |
| 项目诚信承诺 本项目全体成员慎重承诺，该项目研究将遵守学校有关规定，恪守学术规范，不抄袭他人成果，不弄虚作假，诚信做学问和研究，按项目研究进度保质保量完成各项研究任务。如有违规行为，愿承担一切责任，接受学校的处理。 项目组成员签名： 指导教师签字： 2026年4月 |  |  |  |
| 院（部）评审意见 |  |  |  |
| 学院（部）负责人签章 （公章）年 月 |  |  |  |
| 学校评审意见 |  |  |  |
| 负责人签章 （创新创业学院代章）年 月 |  |  |  |